ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ICAN 1.1 — Screening MVP

Перший робочий етап продукту ICAN

| Продукт | ICAN |
| --- | --- |
| Версія | 1.1 |
| Етап | Screening MVP |
| Основний канал | Telegram-бот |
| Кінцевий результат | Структурований профіль користувача, збережений у PostgreSQL |

# 1. Мета етапу

Створити першу повністю робочу версію ICAN, у якій користувач проходить первинний скринінг у Telegram у форматі природного діалогу, а система перетворює розмову на структурований профіль і зберігає його в базі даних.

На цьому етапі важливо не будувати весь продукт, а довести до якісного результату один завершений сценарій: «користувач → діалог → структуровані дані → підтвердження → база даних».

# 2. Кінцевий результат ICAN 1.1

Користувач відкриває Telegram-бот ICAN і починає діалог.

ICAN проводить скринінг звичайною людською мовою.

AI аналізує відповіді та витягує з них факти.

Система розуміє, яких важливих даних не вистачає, і ставить уточнювальні запитання.

ICAN не перепитує інформацію, яку користувач уже повідомив.

Наприкінці бот показує користувачу коротке структуроване резюме: «Ось що я про вас зрозумів».

Користувач може підтвердити або виправити інформацію.

Після підтвердження профіль зберігається у PostgreSQL.

Команда може переглянути збережений профіль конкретного користувача та його вихідний діалог.

# 3. Основний користувацький сценарій

Приклад логіки взаємодії:

Користувач: «Я бухгалтер, зараз живу в Харкові, маю 8 років досвіду, шукаю віддалену роботу від 30 000 грн».

ICAN розпізнає вже надані факти: професію, місто, досвід, формат роботи та очікуваний дохід.

ICAN не ставить повторно ці запитання, а уточнює лише відсутню інформацію: освіту, навички, мови, графік, попередні посади тощо.

Після завершення скринінгу ICAN формує структурований профіль.

Діалог не повинен виглядати як жорстка анкета з 30 послідовних запитань. Користувач може відповідати вільним текстом і повідомляти декілька фактів в одному повідомленні.

# 4. Дані, які потрібно зібрати

Для ICAN 1.1 достатньо базового ядра профілю. Не потрібно створювати сотні полів.

Ім’я.

Країна та місто проживання.

Поточний статус: працює / не працює / навчається / інше.

Освіта.

Загальний досвід роботи.

Попередні професії та посади.

Ключові професійні навички.

Мови та рівень володіння.

Яку роботу / професію / посаду шукає.

Бажаний мінімальний дохід та валюта.

Формат зайнятості: full-time / part-time / інше.

Формат роботи: onsite / hybrid / remote / flexible.

Доступний графік.

Географічні або інші важливі обмеження.

Інша інформація, яка може суттєво впливати на пошук роботи.

Якщо користувач не надав певний факт і його неможливо визначити достовірно, поле повинно залишатися порожнім. AI не має права вигадувати відсутні дані.

# 5. Збереження вихідного діалогу

Окрім структурованого профілю, необхідно зберігати історію скринінгу: повідомлення користувача та відповіді ICAN.

Це потрібно для контролю якості: команда повинна мати можливість порівняти «що реально сказав користувач» із «що AI записав у профіль».

# 6. Логіка AI Screening

На першому етапі використовуємо один Screening Agent / screening workflow. Не потрібно створювати мультиагентну систему.

AI повинен:

розуміти вільний текст користувача;

витягувати тільки факти, які явно повідомив користувач;

розрізняти відомі та відсутні дані;

визначати наступне найважливіше запитання;

не повторювати вже отримані запитання;

помічати суперечності та уточнювати їх;

формувати структурований результат;

дозволяти користувачу виправити помилково зрозумілу інформацію.

Критична вимога: AI не повинен вигадувати освіту, досвід, зарплату, навички, мови або інші факти.

# 7. Підтвердження профілю

Перед завершенням скринінгу бот показує користувачу зрозуміле резюме профілю.

Наприклад:

Професія: бухгалтер.

Досвід: 8 років.

Місто: Харків.

Шукає: бухгалтер / фінансовий спеціаліст.

Формат: remote.

Очікуваний дохід: від 30 000 грн.

Користувач повинен мати дві базові можливості: «Все правильно» та «Хочу виправити». Після виправлення система оновлює відповідні дані.

# 8. Мінімальна технічна архітектура

На ICAN 1.1 не ускладнюємо архітектуру.

Базовий потік:

Telegram → FastAPI → AI Screening → PostgreSQL

Розробка ведеться в існуючому GitHub-репозиторії ICAN. Не створювати окремий паралельний продукт або новий незалежний backend.

# 9. Мінімальні технічні компоненти

Telegram Bot.

FastAPI backend.

PostgreSQL.

AI Screening workflow.

API/сервіс для запису та читання профілю.

Збереження повідомлень скринінгу.

Простий спосіб для команди переглянути результат у базі або через мінімальну технічну сторінку/API.

Логування помилок.

Базові автоматичні тести ключового сценарію.

# 10. Що НЕ входить в ICAN 1.1

На цьому етапі не розробляємо:

пошук вакансій в інтернеті;

matching кандидата з вакансіями;

базу роботодавців;

відправлення CV;

генератор CV;

підготовку до співбесіди;

автоматичний контакт із роботодавцем;

n8n workflows, якщо вони не потрібні для базового screening flow;

складну адмін-панель;

мобільний застосунок;

мікросервісну архітектуру;

велику мультиагентну систему.

Будь-яка функція, яка не потрібна для завершення сценарію «Telegram → Screening → Profile → Database», переноситься на наступні версії.

# 11. Базова модель даних для ICAN 1.1

На рівні MVP необхідно мати щонайменше:

User — ідентифікатор користувача та Telegram ID.

Profile — основні структуровані дані.

Profile Facts / аналогічна структура — додаткові змінні характеристики, якщо це потрібно реалізації.

Conversation / Messages — історія скринінгу.

Created/updated timestamps.

Точну SQL-схему програмісти погоджують із Tech Lead, але вона повинна дозволяти надалі розширювати профіль без повного переписування бази.

# 12. Обов’язкові правила

Не зберігати API-ключі та Telegram token у GitHub.

Не давати AI прямий неконтрольований доступ до SQL.

Зміни бази даних виконувати через migrations.

Використовувати існуючий GitHub flow: окрема гілка → Pull Request → tests → review → merge.

Не merge'ити незавершену функцію без тестування.

Не додавати нові технології без реальної потреби для ICAN 1.1.

# 13. Критерії приймання

ICAN 1.1 вважається готовим, якщо виконується весь сценарій від початку до кінця.

| Критерій | Очікуваний результат |
| --- | --- |
| Запуск | Користувач може почати скринінг у Telegram. |
| Вільний діалог | Бот розуміє відповіді у вільній формі, а не тільки кнопки. |
| Extraction | AI коректно витягує декілька фактів з одного повідомлення. |
| Уточнення | Бот ставить запитання щодо важливої відсутньої інформації. |
| Без повторів | Бот не перепитує вже відомі дані без причини. |
| Без вигадування | Відсутні факти залишаються порожніми або уточнюються. |
| Підтвердження | Користувач бачить підсумок і може виправити його. |
| Збереження | Підтверджений профіль зберігається у PostgreSQL. |
| Історія | Зберігається вихідний діалог скринінгу. |
| Повторний вхід | Після повторного входу профіль користувача не втрачається. |
| Перегляд | Команда може побачити структурований профіль конкретного користувача. |
| Стабільність | Ключовий сценарій проходить без критичних помилок. |

# 14. Фінальний acceptance test

Перед прийманням беремо 10 різних тестових користувачів. Кожен проходить скринінг своїми словами, без спеціальної підготовки.

Для кожного тесту команда порівнює:

Вихідний діалог → структурований профіль у базі

Перевіряємо: чи правильно ICAN зрозумів людину, чи не вигадав факти, чи зібрав критично важливі дані, чи правильно обробив виправлення користувача.

Якщо 10 тестових сценаріїв проходять без критичних помилок, ICAN 1.1 може бути прийнятий і команда переходить до наступного етапу.

# 15. Definition of Done

Telegram-бот працює.

Screening flow працює end-to-end.

Структурований профіль створюється.

Користувач може підтвердити та виправити профіль.

Профіль та історія діалогу зберігаються у PostgreSQL.

Є базові automated tests.

Код знаходиться в GitHub ICAN.

Pull Request пройшов review.

CI/tests успішні.

Проведено тестування на 10 користувачах.

Результат продемонстровано засновнику.

# 16. Наступний етап

Після приймання ICAN 1.1 переходимо до ICAN 1.2 — пошук релевантних можливостей / вакансій на основі сформованого профілю.

До завершення ICAN 1.1 команда не розширює scope на функціональність ICAN 1.2.